**VERBALE DI RIPRESA LAVORI**

OGGETTO DEI LAVORI: esecuzione delle opere edili e impiantistiche occorrenti per la realizzazione della Piattaforma Ambulanti Carni completa di sistema antincendio

CIG: 5107777EE8

STAZIONE APPALTANTE / COMMITTENTE: SO.GE.M.I. S.p.A. - Società per l’Impianto e l’Esercizio dei Mercati Annonari all’ingrosso di Milano S.p.A. – via Cesare Lombroso n° 54 Milano; cf e p iva 03516950155

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: ing. Mirko Maronati

IMPRESA ESECUTRICE: Christian Color Srl con sede legale in Taranto (TA) viale unità d’Italia n° 611 – cf e p iva 00163570732

LEGALE RAPPRESENTANTE: Maria Rosaria Paudice

CONTRATTO: stipulato in Milano il 17/9/2013

IMPORTO DEI LAVORI: aggiornato in base alla perizia di variante € 1.194.086,19 di cui € 70.395,7 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

DIREZIONE LAVORI: Sidercad Spa – ing. Andrea Poloni

Richiamati i precedenti atti di consegna lavori, sospensione e ripresa parziale, considerato che in data odierna è stata approvata la perizia di variante denominata “variante fondazione a platea a quota -1,23 m da p.c. e cabina elettrica MT/BT” e che non sussiste alcun impedimento alla ripresa dei lavori, il sottoscritto direttore dei lavori, avendone data preventiva comunicazione all’Impresa Christian Color srl, dispone la ripresa dei lavori, dalla giornata di domani giovedì 27 febbraio 2014.

In base all’aggiornamento del cronoprogramma risulta che i lavori dovranno essere ultimati entro il 30/07/2014.

Il presente verbale è redatto in tre originali che previa lettura e conferma viene sottoscritto come segue.

Milano, 26 febbraio 2014

l'Impresa esecutrice il direttore dei lavori

il Responsabile del procedimento